**Notulensi**

**Rapat Pengembangan Sistem Informasi Website LAN**

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juni 2014

Waktu : Pukul 10.00 – 13.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Administrator B Gd. B Lt. 3,

Lembaga Administrasi Negara, Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Pimpinan Rapat: Bambang Suhartono

Notulis : Nofeldy Pratomo

Peserta : (Terlampir)

**Pembukaan**

Bambang Suhartono

* Menindaklanjuti apa yang telah disepakati di rapat sebelumnya, bahwa tampilan web LAN harus baik dan terintegrasi.
* Tanggal 8 Agustus 2014, perubahan website harus sudah terlihat dan pimpinan mengetahui.

**Diskusi**

Pak Itok

* Kamar-kamar dalam weblan ingin berbentuk subdomain seperti yang sudah ada sebelumnya atau berbentuk slash (/) menu di dalam menu seperti yang digunakan pada web kompas.com ?

Bu Idha Saftawaty

* Kewenangan isi informasi ada di masing-masing unit.
* Tapi untuk sementara dibuat password umum agar bisa diverifikasi bersama.

Pak Bambang Suhartono

* Perlu dibuat dua layer administrator, Layer pertama Verifikator akhir, Layer kedua Verifikator di tiap unit.

Bu Idha Saftawaty

* Sejauh mana artikel, policy paper dan policy brief bisa didownload oleh umum, perlu ditanyakan di Rapim.

**Penutupan**

* Adakan pertemuan kembali hari Rabu, 11 Juni 2014 untuk kesepakatan selesainya mokap.
* Adakan uji coba desain web ke Tim Pengembangan Web tgl. 8 Juli 2014.
* Siap uji coba ke pimpinan tgl. 14 / 15 Juli 2014

**Daftar Peserta**

1. Idha Saftawaty (Humas & Informasi)

2. Bambang Suhartono (Protokol Arsip)

3. Ari Noviono (Humas & Informasi)

4. Budi Prayitno (Humas & Informasi)

5. Itok (Desainer web Talen Asia)

6. Witra Apdhi Y (PIPP)

7. Frenky Kristian (PKSHAN)

8. Budi P. (PKP2A I)

9. Harti Fitriani (P2IPK)

10. Agung Panji Bawono (PH2P)

11. Nofeldy Pratomo P. (Humas & Informasi)

12. Mustofa (Humas & Informasi)

13. Naufal Sabda A. (PKRA)

14. Ratno Budihartono (PPAK)

15. Toni Kurniawan (Pusbin Wi)